MODERNIZACIÓN Res. ________________________

REUNIÓN de Pre-CONSTRUCCIÓN

__ de ________ de 20__

AGENDA

- Introducción

- Cláusulas   laborales

  - Sección  3

Forma AVP-500101A

Rev. Junio 2017

"Davis Bacon"

- Actividades a completarse antes del comienzo de la modernización del proyecto

  - Oficinas de inspección y realojo

  - Letrero del proyecto

  - Verja temporera alrededor de la fase de trabajo

  - Permisos

- Reunión de construcción

  - Día y hora

  - Asistencia compulsoria

  - Participación

- Comunicación

- Coordinación

  - Plan de trabajo semanal del contratista

  - Informe diario, bisemanal y mensual de la inspección

  - Coordinación con residentes y vecinos

  - Coordinación con agencias publicas

- Memorando de "Status de Planos"

- Certificaciones

  - Someter 4 copias y original

  - Requisitos aplicables a todas las certificaciones

  - Requisitos adicionales para la primera certificación

  - "Material on site"

- Submittals

  - Registro de submittals

  - Someter 4 copias y original

  - Evaluación del diseñador- duración 7 días

  - Sometimiento de un material diferente al especificado

- Evaluación de preguntas técnicas

- Ordenes de cambio

  - Reclamación de costo: por escrito en o antes de 15 días después de recibir plano o especificaciones

  - Solicitud de propuesta- carta de intento

  - Cotización del contratista y de la inspección

  - Reclamación de extensión de tiempo: acompañada de CPM

  - Someter desglose de fringe benefits y seguros

  - Negociación

  - Evaluación -Junta evaluadora

- Extensión de tiempo debido a las condiciones del tiempo

  - Ajuste cada 6 meses

  - CPM

- Entrega de edificio

  - Notificación de edificio listo para inspección: por escrito, 5 días antes

  - Punchlist

  - Corrección de deficiencias: 10-15 días cal

  - Entrega de edificio -Lunes o martes

  - Mudanzas- 10 días laborables

  - "Move-in & move-out"

  - "PHAS compliance in 24 hrs."

  - Viviendas vacantes -"PHAS compliance"

- Plan CES

  - Implementación

  - Informes

- Pruebas de laboratorio

- Seguridad

  - Manual de seguridad

  - Construcción y mantenimiento de verjas temporeras

  - OSHA

- Garantías

  - Pruebas de equipo

  - Inspección de edificio en el mes #10

  - Listado de equipos y copia de submittals

- Cierre de proyecto

  - Entrega de Planos “as built"

  - Retenido

- Roster para emergencias

- Otros